АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕВЕРСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.09.2017г.                                                                                            № 85

станица Григорьевская

Об утверждении муниципальной программы Григорьевского сельского  поселения Северского района «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» на 2018-2020 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Григорьевского сельского поселения от 12.08.2014 № 135 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Григорьевского сельского поселения Северского района", администрация Григорьевского сельского поселения Северского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу Григорьевского сельского  поселения Северского района «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» на 2018-2020 годы»  согласно приложению.

2. Начальнику финансового отдела  администрации Григорьевского сельского поселения  (Святовой М.В.)  при формировании бюджета предусмотреть бюджетные ассигнования на реализацию Программы.

3.Установить, что в ходе реализации Программы ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы финансирования с учетом возможностей средств бюджета.

4. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.В.Мирченко.

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования, но не ранее 1 января 2018 года.

Глава Григорьевского сельского поселения

Северского района 					                                           С.В.Ливенцев

________________________________________________________________________

Проект подготовлен и внесен:

Начальник финансового отдела                                                      М.В.Святова

Проект согласован:

Начальник общего отдела                                                                Н.А.Кришталь

|  | Приложение к постановлению администрации Григорьевского сельского поселения Северского района от «29» сентября 2017 года № 85 |
| --- | --- |

Программа

Григорьевского сельского  поселения Северского района

«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры»

| # Паспорт программы Григорьевского сельского поселения Северского района «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  | Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры |
| Координатор муниципальной программы |  | Администрация Григорьевского сельского поселения Северского района, Совет Григорьевского сельского поселения Северского района, заместитель главы администрации Григорьевского сельского поселения |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы |  | Администрация Григорьевского сельского поселения; заместитель главы администрации Григорьевского сельского поселения |
| Цели муниципальной программы |  | - повышение качества услуг по водоснабжению, водоотведению, - решение вопросов газификации станицы Ставропольской - содержание и обслуживание газопровода в ст.Ставропольской |
| Задачи муниципальной программы |  | - обеспечение сохранности муниципального имущества, - модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения, водоотведения на территории Григорьевского сельского поселения - оказание содействия в подключении домовладений ст. Ставропольской к распределительным сетям газопроводов низкого давления; |
|  |  | - содержание и обслуживание газопровода в ст.Ставропольской |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  | - количество отремонтированных объектов водоснабжения, количество построенных объектов водоснабжения, количество отремонтированных объектов водоотведения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | 2018-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  | Всего по программе – 450,0т.р., в т.ч.: 2018 год – 150,0 т.р.; 2019 год – 150,0т.р.; 2020 год – 150,0т.р. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы |  | Администрация Григорьевского сельского поселения Северского района, Совет Григорьевского сельского поселения Северского района, заместитель главы администрации Григорьевского сельского поселения |

- Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

В реестре муниципальной собственности Григорьевского сельского поселения 24,025 км водопроводных и 6 кмканализационных сетей. Теплосетей нет.

Износ системы водоснабжения составляет около 80%.  Износ системы водоотведения составляет  около 90%. Системы водоснабжения, канализации поселения нуждаются в модернизации.

На территории Григорьевского сельского поселения Северского района всего 7 многоквартирных жилых домов. Муниципальных многоквартирных домов нет.

Большинство домов не соответствуют современным требованиям, предъявленным к техническим и качественным характеристикам жилищного фонда. В капитальном и  текущем ремонте  в настоящее время нуждается 80 % многоквартирных домов расположенных на территории Григорьевского сельского поселения. Отопление индивидуальное.

Федеральным законом от 25.12.2012 года № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внесены изменения и дополнения в Жилищный кодекс Российской Федерации в части организации проведения капитального ремонта многоквартирных домов. В основу системы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов положена обязанность собственников помещений в многоквартирных домах ежемесячно уплачивать взносы на капитальный ремонт своего многоквартирного дома. Жильцами выбран непосредственный способ управления домами. Фонд капитального ремонта МКД формируется на счете регионального оператора Краснодарского края.

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными целями программы является: повышение качества услуг по водоснабжению, водоотведению, газификация объектов социального назначения и домовладений граждан станицы Ставропольской, содержание и обслуживание газопровода в ст.Ставропольской.

Задачи муниципальной Программы:

- обеспечение сохранности муниципального имущества;

- модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения, водоотведения на территории Григорьевского сельского поселения;

-  оказание содействия  в подключении  домовладений граждан станицы Ставропольской к распределительным сетям низкого давления;

- содержание и обслуживание газопровода в ст. Ставропольской.

Программа рассчитана на 2018-2020 годы.

Целевые показатели программы

| №пп | Наименование целевого показателя | Единица измерения, количество | Всего | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Текущий ремонт сетей водоснабжения | п/м | 1500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | Текущий ремонт сетей водоотведения в ст. Григорьевской | м | 150 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Содержание и обслуживание газопровода в ст.Ставропольской | ед | 3 | 1 | 1 | 1 |

- Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб) | В том числе, тыс.руб. |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятий | Ответственный за выполнение мероприятий и получатель денежных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |
| Цель: повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Системы водоснабжения и водоотведения поселения (содержание, обслуживание, ремонт) | Местный бюджет | 285,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | Ремонт скважин; Ремонт очистных сооружений; Замена 2 км ветхих сетей водоснабжения; Приобретение водяных насосов. | Администрация Григорьевского сельскогопоселения |
| Цель: газификация социальных объектов и домовладений станицы Ставропольской |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: подключение домовладений к распределительному газопроводу низкого давления, содержание и обслуживание газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Газоснабжение ст. Ставропольская (содержание, техобслуживание) | Местный бюджет | 165,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | Содержание и обслуживание газопровода в ст.Ставропольской | администрации Григорьевского сельского поселения |
| ИТОГО по Программе: |  |  | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | х |

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы

# Общий объем финансирования составляет 450,0 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета – 450,0тыс.руб.

# Расчет стоимости приобретения материалов рассчитывается исходя из мониторинга рынка цен на соответствующие материалы.

# Расчет стоимости работ рекомендуется осуществлять сметным способом.

5. Методика оценки эффективности реализации Программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, а также мероприятий муниципальной программы в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации муниципальный программы, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учётом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав, а также каждого мероприятия муниципальной программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации муниципальной программы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации Муниципальной программы.

Для оценки результативности муниципальной программы  должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности муниципальной программы определяется по формулам:

Iр = ∑ (Mп * S), где

Iр – индекс результативности муниципальный программы;

S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rф / Rп–

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S = Rп / Rф–

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф – достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп– плановый результат целевого значения показателя;

Mп – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп = 1 / N, где

N – общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определяется по формуле:

Iэ = (Vф * Iр ) / Vп, где

Iэ – индекс эффективности муниципальной программы;

Vф – объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр – индекс результативности муниципальной программы;

Vп – объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы;

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

наименование индикатора – индекс эффективности муниципальной программы (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность муниципальной программы, перечислены ниже.

Значение показателя:

0,9 ≤ Iэ  ≤ 1,1.

Качественная оценка муниципальной программы: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

0,8 ≤ Iэ < 0,9.

Качественная оценка муниципальной программы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Iэ < 0,8.

Качественная оценка муниципальной программы: низкий уровень эффективности.

6. Механизм реализации Подпрограммы, включая организацию

управления Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ответственный исполнитель, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, её согласование с

соисполнителями, участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень соисполнителей, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности соисполнителей, участников муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений соисполнителей, участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для соисполнителей и участников муниципальной программы, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

осуществляет мониторинг и анализ отчетности, представляемой соисполнителями и участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации  муниципальной

программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности её реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Текущее управление подпрограммой осуществляет соисполнитель,

который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет ответственному исполнителю отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга её реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Соисполнители и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные ответственным исполнителем, предоставляют ему в рамках компетенции информацию необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной про-

граммы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу (подпрограмму), и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств краевого бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу (подпрограмму), и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей

реализации муниципальной программы и входящих в её состав подпрограмм,

ведомственных целевых программ и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной  программы  прилагаются

отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в её состав подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и  фактическими  значениями

объемов финансирования и целевых показателей ответственным исполнителем проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.