[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕВЕРСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.05.2025 г.






№ 128
станица Григорьевская

Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций 

и потребителей тепловой энергии Григорьевского сельского поселения Северского района
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», постановляю:
1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Григорьевского сельского поселения Северского района (приложение).

2 Общему отделу администрации Григорьевского сельского поселения Северского района обнародовать настоящее постановление в специально установленных местах и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Григорьевского сельского поселения Северского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Панину Ю.О.
Глава Григорьевского сельского поселения

Северского района



                                     Е.А. Подружная

____________________________________________________________________

Проект подготовлен и внесён:

Начальник общего отдела администрации                                        Т.В. Любецкая

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Григорьевского сельского поселения Северского района 

от 13.05.2025 № 128
План подготовки 

к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций 

и потребителей тепловой энергии Григорьевского сельского поселения Северского района
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	ед. изм.
	кол-во
	Всего необходимо денежных средств (тыс.руб)
	в том числе, (тыс. руб.)
	Сроки выполнения
	Ответственный

	
	
	
	
	
	местного бюджета
	краевого бюджета
	средства предприятия
	прочие
	дефицит
	
	

	
	Ремонт котловой автоматики в котельной "СОШ № 11"
	шт
	1
	150,00
	0,00
	0,00
	150,00
	0,00
	0,00
	с 15.04.2025 г до 30.09.2025 г.
	Директор филиала "Северский" ООО "АСУ-Сервис" Коростелев А.В


